Plan Scrum

Backlog, historias de usuario, sprints y casos de prueba de LoanSoft

Equipo de Ingeniería de Software · LoanSoft

LoanSoft · Sistema de Gestión de Préstamos

28 de septiembre de 2026

Versión 1.0

Metodología Scrum · Sprints de dos semanas

# Resumen

Este documento organiza el trabajo de desarrollo de LoanSoft en un marco Scrum: épicas del producto, historias de usuario con sus criterios de aceptación, un backlog priorizado, un plan de sprints con objetivos y entregables, y los casos de prueba CP-001 a CP-075 alineados uno a uno con los requerimientos funcionales del Documento de Requerimientos del Software. Las estimaciones y los estados reflejan el avance real observado en el código, no compromisos de fecha.

# 1. Propósito y marco de trabajo

El plan traduce los 75 requerimientos funcionales del documento de requisitos en trabajo organizado y verificable. Cada requerimiento queda asociado a una épica, a una o varias historias de usuario, a un sprint donde se espera completarlo y a un caso de prueba que permite comprobarlo. De este modo, la trazabilidad no termina en la matriz del requisitos sino que continúa en el día a día del equipo: lo que se planifica, se construye y se prueba se referencia con los mismos códigos.

Se trabaja con sprints de dos semanas. La prioridad del backlog sigue la criticidad financiera de los requerimientos: primero lo que protege el dinero y la sesión de usuario, después lo que permite operar la cartera y al final lo que amplía el alcance del producto. El backlog es viviente: cada revisión puede reordenar ítems, incorporar hallazgos de auditoría o retirar trabajo que ya no aporta valor.

# 2. Roles y equipo

Tabla 1  Roles del equipo y su responsabilidad

| Rol | Responsabilidad principal | Participación en la ceremonia |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Prioriza el backlog, define criterios de aceptación y acepta el incremento. | Planning, revisión, decisiones de alcance. |
| Scrum Master | Facilita las ceremonias, retira impedimientos y cuida el proceso. | Todas las ceremonias. |
| Equipo de desarrollo | Diseña, implementa, prueba y despliega las historias comprometidas. | Planning, diaria, revisión y retrospectiva. |
| Responsable de calidad | Ejecuta los casos de prueba y gestiona los defectos. | Planning, revisión, control de calidad. |
| Stakeholders del negocio | Validan las reglas de negocio con casos reales de préstamos. | Revisión de fin de sprint. |

En la práctica, el equipo es pequeño y sus miembros acumulan más de un rol; la separación anterior existe para que ninguna responsabilidad quede sin dueño, en especial la aceptación de las historias y la ejecución de los casos de prueba.

# 3. Épicas del producto

El backlog se agrupa en ocho épicas que corresponden a los módulos funcionales del sistema. Cada épica indica el rango de requerimientos que abarca, la prioridad con que se atiende y el sprint donde se concentra el esfuerzo.

Tabla 2  Épicas, alcance y sprint de concentración

| Épica | Alcance | Requerimientos | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 Seguridad y acceso | Autenticación, sesiones, usuarios, roles, auditoría y configuración. | RF-001 a RF-011 | Máxima | Sprint 0 |
| EP-02 Clientes y prospectos | Alta, búsqueda, edición y baja de clientes; solicitudes de préstamo. | RF-012 a RF-024 | Máxima | Sprint 1 |
| EP-03 Originación de crédito | Cálculo financiero, validación de capital y generación de cuotas. | RF-025 a RF-027 | Máxima | Sprint 1 |
| EP-04 Administración de préstamos | Listados, detalle, renovación, pérdida y bloques por estado. | RF-028 a RF-035 | Alta | Sprint 2 |
| EP-05 Pagos y cobro | Registro de pagos, cuadre, idempotencia, historial y comprobantes. | RF-036 a RF-043 | Máxima | Sprint 3 |
| EP-06 Mora y cobranza | Cálculo de moras, procesamiento manual, cobranza y recordatorios. | RF-044 a RF-049 | Alta | Sprint 4 |
| EP-07 Capital, reportes y tablero | Libro de movimientos, reportes financieros, exportación e indicadores. | RF-050 a RF-059 | Alta | Sprint 5 |
| EP-08 Plataforma e integraciones | PWA, notificaciones, pagos externos, multiempresa y respaldos. | RF-060 a RF-075 | Media | Sprint 6 |

# 4. Historias de usuario

Cada historia se redacta en la forma clásica de usuario, objetivo y valor, y se acompaña de criterios de aceptación verificables. Al final de cada bloque se indica la trazabilidad con el requerimiento, su caso de prueba, la prioridad, la estimación en puntos de la escala de Fibonacci y el estado actual del trabajo en el código.

### US-01 · Iniciar sesión con credenciales

Como usuario autorizado, quiero ingresar con mi correo y contraseña para acceder a las funciones que me corresponden.

Criterios de aceptación:

•  El sistema acepta correo y contraseña válidos y redirige al tablero.

•  Con credenciales inválidas muestra un mensaje genérico que no revela si la cuenta existe.

•  Una cuenta inactiva no puede iniciar sesión.

•  La sesión se almacena y se mantiene activa durante la jornada.

Trazabilidad: RF-001 · RF-004 · Caso de prueba CP-001 · CP-004 · Prioridad P1 · Estimación 5 puntos · Estado: Completada.

### US-02 · Renovar y cerrar la sesión

Como usuario, quiero que la sesión se renueve sola y pueda cerrarla cuando termine mi turno para que nadie más opere con mi cuenta.

Criterios de aceptación:

•  El token de acceso se renueva de forma automática sin perder el trabajo en curso.

•  Agotada la renovación, la aplicación devuelve a la pantalla de acceso.

•  El cierre de sesión limpia los datos locales y el estado del usuario.

Trazabilidad: RF-002 · RF-003 · Caso de prueba CP-002 · CP-003 · Prioridad P1 · Estimación 3 puntos · Estado: Completada.

### US-03 · Recuperar la contraseña olvidada

Como usuario, quiero restablecer mi contraseña desde mi correo para no quedar sin acceso a la operación.

Criterios de aceptación:

•  El sistema envía un enlace de restablecimiento al correo registrado.

•  El enlace permite definir una contraseña nueva con validación de longitud.

•  El enlace caduca y no puede reutilizarse.

Trazabilidad: RF-006 · Caso de prueba CP-006 · Prioridad P3 · Estimación 3 puntos · Estado: Parcial.

### US-04 · Administrar las cuentas de usuario

Como administrador, quiero crear, editar y desactivar cuentas con rol asignado para controlar quién opera el sistema.

Criterios de aceptación:

•  Alta con nombre, correo, contraseña y rol sin duplicar correos.

•  La desactivación retira el acceso sin borrar el historial del usuario.

•  El listado pagina y filtra por nombre, correo y rol.

Trazabilidad: RF-007 · Caso de prueba CP-007 · Prioridad P2 · Estimación 5 puntos · Estado: Completada.

### US-05 · Proteger las rutas privadas del frontend

Como responsable del sistema, quiero que solo los usuarios autenticados con el rol correcto abran cada pantalla para que la navegación no exponga datos.

Criterios de aceptación:

•  Las rutas privadas redirigen al inicio de sesión sin token válido.

•  Las pantallas administrativas exigen rol de administrador.

•  El rol se comprueba también contra el servidor, no solo en el navegador.

Trazabilidad: RF-008 · RF-009 · Caso de prueba CP-008 · CP-009 · Prioridad P1 · Estimación 8 puntos · Estado: Pendiente.

### US-06 · Auditar las operaciones sensibles

Como responsable de auditoría, quiero que cada alta, edición o eliminación registre quién, qué y cuándo para poder reconstruir cualquier controversia.

Criterios de aceptación:

•  La auditoría guarda usuario, tabla, operación, valores previos y nuevos, y marca de tiempo.

•  El detalle se consulta por usuario, tabla y tipo de operación.

•  Ninguna operación sensible se ejecuta sin dejar registro.

Trazabilidad: RF-010 · Caso de prueba CP-010 · Prioridad P2 · Estimación 5 puntos · Estado: Parcial.

### US-07 · Registrar un cliente nuevo

Como gestor, quiero crear la ficha de un cliente con sus datos de contacto y referencia para poder ofrecerle un préstamo.

Criterios de aceptación:

•  Los campos obligatorios son nombre completo y cédula.

•  La cédula no puede repetirse en el sistema.

•  El cliente nace activo y queda disponible para originar préstamos.

•  Los campos de referencia y observaciones son opcionales.

Trazabilidad: RF-012 · RF-017 · Caso de prueba CP-012 · CP-017 · Prioridad P1 · Estimación 5 puntos · Estado: Completada.

### US-08 · Buscar y listar clientes

Como gestor, quiero localizar un cliente por nombre, cédula o teléfono y ver la lista paginada para atenderlo sin demora.

Criterios de aceptación:

•  La búsqueda coincide con nombre, cédula o teléfono.

•  El listado pagina y permite ordenar por fecha de registro.

•  Sin coincidencias se muestra un estado vacío comprensible.

Trazabilidad: RF-013 · RF-014 · RF-070 · Caso de prueba CP-013 · CP-014 · CP-070 · Prioridad P2 · Estimación 5 puntos · Estado: Parcial.

### US-09 · Editar y dar de baja un cliente

Como gestor, quiero actualizar los datos de un cliente o marcarlo inactivo para mantener la ficha al día y dejar de ofrecerle crédito.

Criterios de aceptación:

•  La edición conserva el historial de préstamos existente.

•  La baja es lógica: el registro permanece consultable.

•  Un cliente inactivo no aparece en la originación.

Trazabilidad: RF-016 · Caso de prueba CP-016 · Prioridad P2 · Estimación 3 puntos · Estado: Completada.

### US-10 · Mantener el catálogo de tipos de préstamo

Como administrador, quiero definir los productos de crédito con su interés mensual y su máximo de cuotas para que la originación aplique parámetros oficiales.

Criterios de aceptación:

•  Alta, edición y desactivación de tipos con sus tasas.

•  Un tipo con operaciones asociadas se desactiva y no se elimina.

•  Los tipos inactivos dejan de aparecer en los formularios.

Trazabilidad: RF-068 · RF-011 · Caso de prueba CP-068 · CP-011 · Prioridad P2 · Estimación 3 puntos · Estado: Completada.

### US-11 · Mantener el catálogo de tipos de pago

Como administrador, quiero administrar los medios de cobro para que cada pago quede clasificado de forma uniforme.

Criterios de aceptación:

•  Alta, edición y desactivación con descripción.

•  Los tipos se listan en el formulario de pago en orden definido.

Trazabilidad: RF-069 · Caso de prueba CP-069 · Prioridad P2 · Estimación 3 puntos · Estado: Completada.

### US-12 · Originar un préstamo con su plan de cuotas

Como gestor, quiero registrar un préstamo que calcule interés total, monto total y cuotas mensuales para entregar el dinero con las condiciones acordadas.

Criterios de aceptación:

•  El formulario toma cliente, tipo, fecha, capital, interés y número de cuotas.

•  El cálculo financiero produce interés total, monto total y valor de cuota consistentes.

•  Se generan todas las cuotas en estado pendiente con su fecha de vencimiento.

•  El capital se descuenta del saldo disponible al confirmar.

Trazabilidad: RF-025 · RF-027 · Caso de prueba CP-025 · CP-027 · Prioridad P1 · Estimación 8 puntos · Estado: Completada.

### US-13 · Validar la disponibilidad de capital antes de prestar

Como administrador, quiero que el sistema rechace el préstamo si el capital disponible no alcanza para que la caja nunca quede en números rojos.

Criterios de aceptación:

•  La validación se realiza en el servidor antes de crear el préstamo.

•  El rechazo informa el saldo disponible y el monto solicitado.

•  Ningún dato se persiste cuando la validación falla.

Trazabilidad: RF-026 · Caso de prueba CP-026 · Prioridad P1 · Estimación 5 puntos · Estado: Completada.

### US-14 · Listar y filtrar los préstamos

Como gestor, quiero ver la cartera con sus estados y saldos y filtrarla por estado y periodo para encontrar cualquier operación.

Criterios de aceptación:

•  La lista muestra cliente, monto, cuotas pagadas, saldo y estado.

•  Los filtros por estado y fecha se combinan.

•  El detalle abre con un solo gesto desde la fila.

Trazabilidad: RF-028 · Caso de prueba CP-028 · Prioridad P2 · Estimación 5 puntos · Estado: Completada.

### US-15 · Consultar el detalle de un préstamo

Como gestor, quiero abrir un préstamo y ver sus tarjetas de resumen, sus cuotas y sus pagos para entender su situación en un vistazo.

Criterios de aceptación:

•  Las tarjetas muestran capital, interés, monto total, cuota y saldo.

•  La pestaña de cuotas presenta número, vencimiento, valor, estado e importes pagados.

•  La pestaña de pagos lista el historial de cobros.

Trazabilidad: RF-029 · RF-040 · Caso de prueba CP-029 · CP-040 · Prioridad P2 · Estimación 5 puntos · Estado: Completada.

### US-16 · Renovar un préstamo vivo

Como gestor, quiero aplicar un abono al saldo y abrir un nuevo préstamo con nuevas condiciones para continuar la relación con el cliente.

Criterios de aceptación:

•  La renovación solo está disponible desde estados no terminales.

•  El abono no puede superar el saldo pendiente.

•  Se crean el nuevo préstamo y la relación con el anterior.

•  El préstamo original queda en estado renovado.

Trazabilidad: RF-030 · RF-033 · Caso de prueba CP-030 · CP-033 · Prioridad P2 · Estimación 8 puntos · Estado: Completada.

### US-17 · Declarar un préstamo perdido

Como administrador, quiero registrar la incobrabilidad con fecha y motivo para que el saldo se descuente del capital y quede documentado.

Criterios de aceptación:

•  La declaración solo procede desde estados no terminales.

•  Fecha y motivo son obligatorios.

•  El saldo pendiente se descuenta del capital disponible.

•  El préstamo pasa al estado perdido y deja de ofrecer acciones.

Trazabilidad: RF-031 · RF-033 · Caso de prueba CP-031 · CP-033 · Prioridad P2 · Estimación 5 puntos · Estado: Completada.

### US-18 · Registrar un pago con desglose

Como gestor, quiero cobrar una cuota indicando capital, interés y mora para que cada peso quede clasificado desde el origen.

Criterios de aceptación:

•  El formulario busca el préstamo y lista solo cuotas con saldo.

•  La suma de capital, interés y mora debe coincidir con el valor pagado.

•  El cobro actualiza el saldo del préstamo y el estado de la cuota.

•  Al llegar a cero el préstamo se cierra automáticamente como pagado.

Trazabilidad: RF-036 · RF-037 · RF-038 · RF-032 · Caso de prueba CP-036 · CP-037 · CP-038 · CP-032 · Prioridad P1 · Estimación 8 puntos · Estado: Completada.

### US-19 · Evitar cobros duplicados

Como administrador, quiero que un cobro repetido por falla de red no se registre dos veces para proteger la caja.

Criterios de aceptación:

•  Cada envío lleva una clave única de operación.

•  Un segundo envío con la misma clave no crea otro cobro.

•  El sistema devuelve la respuesta original al reintento.

Trazabilidad: RF-039 · Caso de prueba CP-039 · Prioridad P1 · Estimación 5 puntos · Estado: Completada.

### US-20 · Revisar los pagos del sistema

Como administrador, quiero consultar el historial de pagos con filtros de fecha, cliente y tipo para responder ante cualquier consulta.

Criterios de aceptación:

•  El listado pagina y se filtra por periodo y cliente.

•  Cada fila muestra fecha, préstamo, valor y desglose.

•  La consulta está disponible sin abrir el detalle de cada préstamo.

Trazabilidad: RF-041 · Caso de prueba CP-041 · Prioridad P2 · Estimación 5 puntos · Estado: Parcial.

### US-21 · Revertir un pago registrado por error

Como administrador, quiero anular un cobro con motivo para corregir errores dejando constancia de la reversión.

Criterios de aceptación:

•  La reversión exige rol de administrador y un motivo.

•  El saldo, la cuota y el capital se restauran.

•  La operación queda en auditoría con su trazabilidad.

Trazabilidad: RF-042 · Caso de prueba CP-042 · Prioridad P2 · Estimación 8 puntos · Estado: Pendiente.

### US-22 · Calcular moras diariamente

Como sistema, quiero aplicar la mora del día a las cuotas vencidas según la tasa y los días de gracia configurados para que la penalización sea automática y consistente.

Criterios de aceptación:

•  El proceso corre cada día a la medianoche sin intervención manual.

•  Solo se gravan cuotas vencidas más allá de los días de gracia.

•  El proceso es a prueba de fallos: un día sin ejecución no se duplica al siguiente.

Trazabilidad: RF-044 · RF-011 · Caso de prueba CP-044 · CP-011 · Prioridad P1 · Estimación 8 puntos · Estado: Completada.

### US-23 · Procesar moras bajo demanda

Como administrador, quiero ejecutar el cálculo de moras en el momento para corregir desfases detectados.

Criterios de aceptación:

•  El botón ejecuta el mismo proceso del planificador.

•  El resultado informa el total generado en la ejecución.

•  La acción está reservada al rol administrador.

Trazabilidad: RF-046 · Caso de prueba CP-046 · Prioridad P2 · Estimación 3 puntos · Estado: Parcial.

### US-24 · Consultar las moras de un préstamo

Como gestor, quiero ver las moras aplicadas a un préstamo con su base de cálculo para explicarle al cliente el monto adeudado.

Criterios de aceptación:

•  El listado muestra fecha, días, base, tasa y valor de la mora.

•  La consulta responde sin error de recurso inexistente.

•  Se puede filtrar por préstamo.

Trazabilidad: RF-045 · Caso de prueba CP-045 · Prioridad P2 · Estimación 5 puntos · Estado: Pendiente.

### US-25 · Trabajar la cartera de cobranza

Como responsable de cobranza, quiero ver los vencimientos del día con el contacto del cliente para priorizar las llamadas.

Criterios de aceptación:

•  La lista agrupa cuotas vencidas con antigüedad y saldo.

•  Incluye teléfono y datos de contacto del cliente.

•  Desde la fila se abre el préstamo correspondiente.

Trazabilidad: RF-047 · Caso de prueba CP-047 · Prioridad P2 · Estimación 5 puntos · Estado: Parcial.

### US-26 · Recibir recordatorios de vencimiento

Como usuario, quiero recibir una notificación push tres días y un día antes del vencimiento para anticipar el cobro.

Criterios de aceptación:

•  El planificador envía los avisos a los administradores suscritos.

•  La suscripción se registra y se puede retirar.

•  Un fallo en el envío no detiene el resto de los avisos.

Trazabilidad: RF-048 · RF-060 · Caso de prueba CP-048 · CP-060 · Prioridad P2 · Estimación 5 puntos · Estado: Completada.

### US-27 · Controlar el capital y sus movimientos

Como administrador, quiero ver el saldo disponible y el historial de movimientos para verificar cómo llegó la caja a su situación actual.

Criterios de aceptación:

•  El saldo distingue aportes, préstamos, pagos y pérdidas.

•  Cada movimiento registra tipo, valor, fecha y referencia.

•  El saldo nunca se permite negativo.

Trazabilidad: RF-050 · RF-051 · Caso de prueba CP-050 · CP-051 · Prioridad P1 · Estimación 5 puntos · Estado: Parcial.

### US-28 · Producir reportes financieros con exportación

Como administrador, quiero generar el reporte de ganancias y pérdidas de un periodo y descargarlo en Excel o PDF para cerrar la gestión.

Criterios de aceptación:

•  El reporte muestra intereses cobrados y resultado neto.

•  El reporte de pérdidas lista los préstamos perdidos con motivo.

•  La exportación respeta el periodo filtrado sin abrir otra ventana.

Trazabilidad: RF-052 · RF-053 · RF-054 · RF-055 · Caso de prueba CP-052 · CP-053 · CP-054 · CP-055 · Prioridad P2 · Estimación 8 puntos · Estado: Parcial.

### US-29 · Ver el tablero de indicadores

Como gestor, quiero abrir el sistema y encontrar capital, cartera, saldo pendiente y ganancia del periodo en un vistazo.

Criterios de aceptación:

•  Las tarjetas muestran capital actual, préstamos activos, saldo pendiente y ganancia.

•  Los indicadores se actualizan al recargar.

•  Sin datos se muestra la leyenda de ausencia de información.

Trazabilidad: RF-056 · RF-057 · RF-058 · RF-059 · Caso de prueba CP-056 · CP-057 · CP-058 · CP-059 · Prioridad P2 · Estimación 5 puntos · Estado: Parcial.

### US-30 · Operar sin conexión y actualizarse

Como usuario, quiero que la aplicación funcione con conexión intermitente y se actualice sin recargar para no interrumpir la jornada.

Criterios de aceptación:

•  Los datos críticos se guardan localmente y se envían al recuperar la red.

•  La aplicación detecta la pérdida de conexión y lo informa.

•  La nueva versión se ofrece con aviso, sin recarga silenciosa del trabajo en curso.

Trazabilidad: RF-071 · RF-072 · Caso de prueba CP-071 · CP-072 · Prioridad P2 · Estimación 8 puntos · Estado: Parcial.

### US-31 · Proteger la plataforma y respaldar los datos

Como responsable del sistema, quiero cabeceras de seguridad, restricciones de origen y respaldos programados para sostener la operación ante incidentes.

Criterios de aceptación:

•  Las respuestas incluyen cabeceras de seguridad y CORS acotado al origen del frontend.

•  El respaldo de base de datos corre de forma programada y periódica.

•  Existe un procedimiento documentado de restauración.

Trazabilidad: RF-074 · RF-075 · Caso de prueba CP-074 · CP-075 · Prioridad P1 · Estimación 8 puntos · Estado: Pendiente.

### US-32 · Registrar una solicitud de préstamo

Como cliente o gestor, quiero capturar una solicitud y su decisión para tener un embudo de originación antes de formalizar la deuda.

Criterios de aceptación:

•  La solicitud registra cliente, monto solicitado y plazo.

•  La decisión aprueba o rechaza con observaciones.

•  Una solicitud aprobada se convierte en préstamo sin volver a digitar los datos.

Trazabilidad: RF-020 · RF-021 · RF-022 · RF-023 · RF-024 · Caso de prueba CP-020 · CP-021 · CP-022 · CP-023 · CP-024 · Prioridad P2 · Estimación 13 puntos · Estado: Pendiente.

# 5. Backlog priorizado

El siguiente orden es el que se propone para el refinamiento. La prioridad P1 corresponde a requerimientos de criticidad máxima, P2 a los de alta prioridad y P3 a los de alcance diferido. La columna de estado refleja el avance observado en el código al cierre del análisis.

Tabla 3  Backlog priorizado del producto

| Historia | Descripción | Épica | Prioridad | Puntos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-05 | Proteger las rutas privadas del frontend | EP-01 | P1 | 8 | Pendiente |
| US-12 | Originar un préstamo con su plan de cuotas | EP-03 | P1 | 8 | Completada |
| US-18 | Registrar un pago con desglose | EP-05 | P1 | 8 | Completada |
| US-22 | Calcular moras diariamente | EP-06 | P1 | 8 | Completada |
| US-31 | Proteger la plataforma y respaldar los datos | EP-08 | P1 | 8 | Pendiente |
| US-01 | Iniciar sesión con credenciales | EP-01 | P1 | 5 | Completada |
| US-07 | Registrar un cliente nuevo | EP-02 | P1 | 5 | Completada |
| US-13 | Validar la disponibilidad de capital antes de prestar | EP-03 | P1 | 5 | Completada |
| US-19 | Evitar cobros duplicados | EP-05 | P1 | 5 | Completada |
| US-27 | Controlar el capital y sus movimientos | EP-07 | P1 | 5 | Parcial |
| US-02 | Renovar y cerrar la sesión | EP-01 | P1 | 3 | Completada |
| US-32 | Registrar una solicitud de préstamo | EP-02 | P2 | 13 | Pendiente |
| US-16 | Renovar un préstamo vivo | EP-04 | P2 | 8 | Completada |
| US-21 | Revertir un pago registrado por error | EP-05 | P2 | 8 | Pendiente |
| US-28 | Producir reportes financieros con exportación | EP-07 | P2 | 8 | Parcial |
| US-30 | Operar sin conexión y actualizarse | EP-08 | P2 | 8 | Parcial |
| US-04 | Administrar las cuentas de usuario | EP-01 | P2 | 5 | Completada |
| US-06 | Auditar las operaciones sensibles | EP-01 | P2 | 5 | Parcial |
| US-08 | Buscar y listar clientes | EP-02 | P2 | 5 | Parcial |
| US-14 | Listar y filtrar los préstamos | EP-04 | P2 | 5 | Completada |
| US-15 | Consultar el detalle de un préstamo | EP-04 | P2 | 5 | Completada |
| US-17 | Declarar un préstamo perdido | EP-04 | P2 | 5 | Completada |
| US-20 | Revisar los pagos del sistema | EP-05 | P2 | 5 | Parcial |
| US-24 | Consultar las moras de un préstamo | EP-06 | P2 | 5 | Pendiente |
| US-25 | Trabajar la cartera de cobranza | EP-06 | P2 | 5 | Parcial |
| US-26 | Recibir recordatorios de vencimiento | EP-06 | P2 | 5 | Completada |
| US-29 | Ver el tablero de indicadores | EP-07 | P2 | 5 | Parcial |
| US-09 | Editar y dar de baja un cliente | EP-02 | P2 | 3 | Completada |
| US-10 | Mantener el catálogo de tipos de préstamo | EP-08 | P2 | 3 | Completada |
| US-11 | Mantener el catálogo de tipos de pago | EP-08 | P2 | 3 | Completada |
| US-23 | Procesar moras bajo demanda | EP-06 | P2 | 3 | Parcial |
| US-03 | Recuperar la contraseña olvidada | EP-01 | P3 | 3 | Parcial |

El backlog acumula 32 historias y 183 puntos de esfuerzo. Considerando una velocidad sostenida de entre 26 y 32 puntos por sprint, el trabajo planificado se distribuye en los sprints descritos a continuación, con margen para correcciones y hallazgos de auditoría.

# 6. Plan de sprints

Cada sprint se define por un objetivo de negocio verificable, no por un listado de tareas. El objetivo es la frase que el equipo consulta cuando debe decidir si una historia entra o entra más tarde en el sprint.

Tabla 4  Plan de sprints de dos semanas

| Sprint | Objetivo | Historias | Puntos | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Operar con sesión segura y cuentas controladas. | US-01, US-02, US-04, US-05, US-06 | 26 | Acceso, renovación de sesión, usuarios y auditoría; protección de rutas lista para pruebas. |
| Sprint 1 | Tener la cartera de clientes lista y poder originar un préstamo. | US-07, US-08, US-09, US-10, US-11, US-12, US-13 | 32 | Clientes de punta a punta, catálogos activos y originación con cálculo validado. |
| Sprint 2 | Gestionar la vida de un préstamo después de la entrega. | US-14, US-15, US-16, US-17 | 23 | Cartera filtrable, detalle completo, renovación y declaración de pérdida. |
| Sprint 3 | Cobrar con caja cuadrada y sin duplicados. | US-18, US-19, US-20, US-21 | 26 | Registro de pagos con cuadre, idempotencia, historial y reversión. |
| Sprint 4 | Recuperer la morosidad de forma automática y explicable. | US-22, US-23, US-24, US-25, US-26 | 26 | Moras diarias y manuales, consulta por préstamo, cobranza y recordatorios. |
| Sprint 5 | Cerrar la gestión con números confiables. | US-27, US-28, US-29 | 18 | Libro de capital, reportes con exportación y tablero de indicadores. |
| Sprint 6 | Sostener la operación en dispositivos y ante incidentes. | US-30, US-31 | 16 | Operación offline con actualización avisada, cabeceras de seguridad y respaldos. |
| Backlog futuro | Ampliar el alcance comercial del producto. | US-03, US-32 | 16 | Recuperación de contraseña y embudo de solicitudes; en refinamiento. |

## Sprint 0 · Fundamentos de seguridad

Objetivo. El sistema debe ser inaccesible para quien no tenga cuenta y toda operación sensible debe quedar firmada por un usuario. Este sprint se prioriza porque ningún otro módulo es defendible sin autenticación, roles y auditoría.

Historias comprometidas. US-01, US-02, US-04, US-05 y US-06.

Entregable. El entregable es una sesión estable con renovación automática, catálogo de cuentas con roles y auditoría operativa, más la implementación de la protección de rutas que hoy está inactiva en el frontend.

## Sprint 1 · Clientes y originación

Objetivo. El equipo debe poder pasar de cero a un préstamo firmado con su plan de cuotas, sin datos de prueba y sin saltos manuales de cálculo. El backlog de este sprint concentra la mayor cantidad de historias porque es la puerta de entrada de todo el flujo.

Historias comprometidas. US-07, US-08, US-09, US-10, US-11, US-12 y US-13.

Entregable. El entregable es el ciclo completo de cliente y originación: alta, búsqueda, edición, catálogos activos, cálculo de cuotas y bloqueo por capital insuficiente.

## Sprint 2 · Vida del préstamo

Objetivo. Una vez entregado el dinero, la operación necesita seguir su evolución: consultar la cartera, ver el detalle y resolver renovaciones y pérdidas sin dejar cabos sueltos contablemente.

Historias comprometidas. US-14, US-15, US-16 y US-17.

Entregable. El entregable es la administración de la cartera con listados filtrables, detalle completo y las dos decisiones de riesgo documentadas.

## Sprint 3 · Cobro confiable

Objetivo. El cobro es el momento en que el sistema toca dinero real; el objetivo es que cada cobro cuadre, quede clasificado y no se duplique aunque la red falle.

Historias comprometidas. US-18, US-19, US-20 y US-21.

Entregable. El entregable es el registro de pagos con validación de cuadre, protección de duplicados, historial de consultas y el flujo de reversión con auditoría.

## Sprint 4 · Mora y cobranza

Objetivo. La morosidad se gestiona con datos, no con recordatorios manuales: el objetivo es que el sistema calcule, explique y avise por su cuenta.

Historias comprometidas. US-22, US-23, US-24, US-25 y US-26.

Entregable. El entregable es el cálculo automático y manual de moras, la consulta explicativa por préstamo, la lista de cobranza y los recordatorios push.

## Sprint 5 · Cierre gerencial

Objetivo. La administración necesita cerrar el periodo con números que pueda defender: capital trazable, reportes exportables y un tablero que responda de un vistazo.

Historias comprometidas. US-27, US-28 y US-29.

Entregable. El entregable es el libro de movimientos de capital, los reportes de ganancias y pérdidas con exportación a Excel y PDF, y el tablero de indicadores.

## Sprint 6 · Sostenibilidad de la plataforma

Objetivo. La operación no puede detenerse por una caída de red ni por una actualización; este sprint refuerza la plataforma sobre la que corre todo lo anterior.

Historias comprometidas. US-30 y US-31.

Entregable. El entregable es la operación con conexión intermitente, la actualización avisada de la aplicación, las cabeceras de seguridad y el respaldo programado de datos.

# 7. Casos de prueba

Cada requerimiento funcional tiene un caso de prueba numerado en paralelo: RF-036 se verifica con CP-036. El caso hereda la prioridad del requisito y se ejecuta en el sprint donde se compromete la historia que lo implementa. La columna de tipo indica si hoy existe automatización de pruebas para el comportamiento; el repositorio cuenta con pruebas unitarias del cálculo financiero, de fechas y de formato, de modo que el resto de los casos se ejecuta de forma funcional manual.

Tabla 5  Matriz de casos de prueba CP-001 a CP-075

| Caso | Requisito | Objetivo de verificación | Prioridad | Sprint | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-001 | RF-001 | Inicio de sesión | P1 | Sprint 0 | Funcional manual |
| CP-002 | RF-002 | Renovación de sesión | P1 | Sprint 0 | Funcional manual |
| CP-003 | RF-003 | Cierre de sesión | P1 | Sprint 0 | Funcional manual |
| CP-004 | RF-004 | Identidad del usuario activo | P2 | Sprint 0 | Funcional manual |
| CP-005 | RF-005 | Cambio de contraseña | P2 | Sprint 0 | Funcional manual |
| CP-006 | RF-006 | Recuperación de contraseña | P3 | Sprint 0 | Funcional manual |
| CP-007 | RF-007 | Administración de usuarios | P2 | Sprint 0 | Funcional manual |
| CP-008 | RF-008 | Protección de rutas en el frontend | P1 | Sprint 0 | Funcional manual |
| CP-009 | RF-009 | Autorización por rol en el backend | P1 | Sprint 0 | Funcional manual |
| CP-010 | RF-010 | Auditoría de operaciones sensibles | P2 | Sprint 0 | Funcional manual |
| CP-011 | RF-011 | Configuración del sistema | P2 | Sprint 0 | Funcional manual |
| CP-012 | RF-012 | Alta de cliente | P1 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-013 | RF-013 | Listado paginado con filtros | P2 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-014 | RF-014 | Búsqueda por nombre, cédula o teléfono | P2 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-015 | RF-015 | Detalle del cliente con historial | P2 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-016 | RF-016 | Edición y baja de clientes | P2 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-017 | RF-017 | Bloqueo de operación por cliente bloqueado | P2 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-018 | RF-018 | Historial financiero del cliente | P2 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-019 | RF-019 | Estadísticas del cliente | P3 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-020 | RF-020 | Registro de solicitud | P2 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-021 | RF-021 | Flujo de evaluación y decisión | P2 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-022 | RF-022 | Conversión de solicitud en préstamo | P2 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-023 | RF-023 | Notificación del estado de la solicitud | P3 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-024 | RF-024 | Permisos del módulo | P2 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-025 | RF-025 | Creación de préstamo con cálculo financiero | P1 | Sprint 1 | Unitario |
| CP-026 | RF-026 | Validación de capital disponible | P1 | Sprint 1 | Funcional manual |
| CP-027 | RF-027 | Generación de cuotas | P1 | Sprint 1 | Unitario |
| CP-028 | RF-028 | Listado y filtros de préstamos | P2 | Sprint 2 | Funcional manual |
| CP-029 | RF-029 | Detalle de préstamo con cuotas y pagos | P2 | Sprint 2 | Funcional manual |
| CP-030 | RF-030 | Renovación de préstamo | P2 | Sprint 2 | Funcional manual |
| CP-031 | RF-031 | Declaración de préstamo perdido | P2 | Sprint 2 | Funcional manual |
| CP-032 | RF-032 | Cierre automático al saldar | P2 | Sprint 2 | Funcional manual |
| CP-033 | RF-033 | Bloqueos por estado terminal | P2 | Sprint 2 | Funcional manual |
| CP-034 | RF-034 | Ajuste de capital del préstamo | P3 | Sprint 2 | Funcional manual |
| CP-035 | RF-035 | Reestructuración de préstamo | P3 | Sprint 2 | Funcional manual |
| CP-036 | RF-036 | Registro de pago con desglose | P1 | Sprint 3 | Funcional manual |
| CP-037 | RF-037 | Validación de cuadre del pago | P1 | Sprint 3 | Funcional manual |
| CP-038 | RF-038 | Actualización de saldo, cuota y capital | P1 | Sprint 3 | Funcional manual |
| CP-039 | RF-039 | Idempotencia en el registro de pagos | P1 | Sprint 3 | Funcional manual |
| CP-040 | RF-040 | Historial de pagos del préstamo | P2 | Sprint 3 | Funcional manual |
| CP-041 | RF-041 | Historial global de pagos | P2 | Sprint 3 | Funcional manual |
| CP-042 | RF-042 | Reversión o ajuste de pagos | P2 | Sprint 3 | Funcional manual |
| CP-043 | RF-043 | Comprobante de pago | P3 | Sprint 3 | Funcional manual |
| CP-044 | RF-044 | Cálculo diario de moras | P1 | Sprint 4 | Funcional manual |
| CP-045 | RF-045 | Consulta de moras por préstamo | P2 | Sprint 4 | Funcional manual |
| CP-046 | RF-046 | Procesamiento manual de moras | P2 | Sprint 4 | Funcional manual |
| CP-047 | RF-047 | Gestión de cobranza | P2 | Sprint 4 | Funcional manual |
| CP-048 | RF-048 | Recordatorios de cobro | P2 | Sprint 4 | Funcional manual |
| CP-049 | RF-049 | Centro de notificaciones | P3 | Sprint 4 | Funcional manual |
| CP-050 | RF-050 | Capital global y libro de movimientos | P1 | Sprint 5 | Funcional manual |
| CP-051 | RF-051 | Ingresos y egresos de caja | P2 | Sprint 5 | Funcional manual |
| CP-052 | RF-052 | Reporte de ganancias y pérdidas | P2 | Sprint 5 | Funcional manual |
| CP-053 | RF-053 | Reporte de cartera | P2 | Sprint 5 | Funcional manual |
| CP-054 | RF-054 | Reporte de cobranza | P2 | Sprint 5 | Funcional manual |
| CP-055 | RF-055 | Exportación a Excel y PDF | P2 | Sprint 5 | Funcional manual |
| CP-056 | RF-056 | Indicadores principales | P2 | Sprint 5 | Funcional manual |
| CP-057 | RF-057 | Distribución de cartera por estado | P2 | Sprint 5 | Funcional manual |
| CP-058 | RF-058 | Indicadores de cobranza y mora | P2 | Sprint 5 | Funcional manual |
| CP-059 | RF-059 | Consulta consolidada del tablero | P3 | Sprint 5 | Funcional manual |
| CP-060 | RF-060 | Notificaciones web push | P2 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-061 | RF-061 | Notificaciones por correo | P2 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-062 | RF-062 | Notificaciones por texto y mensajería | P3 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-063 | RF-063 | Plantillas de mensajes | P3 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-064 | RF-064 | Pasarela de pago | P3 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-065 | RF-065 | Scoring y buró de crédito | P3 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-066 | RF-066 | Firma electrónica de contratos | P3 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-067 | RF-067 | Importación de extractos bancarios | P3 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-068 | RF-068 | Catálogo de tipos de préstamo | P2 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-069 | RF-069 | Catálogo de tipos de pago | P2 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-070 | RF-070 | Paginación consistente | P2 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-071 | RF-071 | Operación sin conexión | P3 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-072 | RF-072 | Actualización de la aplicación | P2 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-073 | RF-073 | Multiempresa | P3 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-074 | RF-074 | Seguridad de la plataforma | P1 | Sprint 6 | Funcional manual |
| CP-075 | RF-075 | Respaldo y recuperación | P1 | Sprint 6 | Funcional manual |

Un caso se considera aprobado cuando el requisito se comporta como se describe en el documento de requisitos, incluidas sus condiciones de aceptación y sus reglas de negocio asociadas; se considera reprobado cuando el comportamiento observado se desvía, y bloqueado cuando no puede ejecutarse por una falla previa. Los resultados se registran en la revisión de fin de sprint junto con los defectos detectados.

# 8. Ceremonias y definiciones de trabajo

Tabla 6  Ceremonias del equipo

| Ceremonia | Frecuencia | Duración orientativa | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación de sprint | Inicio de sprint | 2 horas | Objetivo del sprint e historias comprometidas. |
| Reunión diaria | Diaria | 15 minutos | Avance, impedimientos y ajuste del plan del día. |
| Refinamiento de backlog | Semanal | 1 hora | Historias refinadas y estimadas para el siguiente sprint. |
| Revisión de fin de sprint | Fin de sprint | 1 hora | Incremento demostrado y aceptado por los stakeholders. |
| Retrospectiva | Fin de sprint | 45 minutos | Mejoras de proceso comprometidas para el siguiente sprint. |

La Definition of Ready exige que una historia entre a un sprint con criterios de aceptación cerrados, dependencias resueltas, diseño de interfaz definido y su trazabilidad con requerimiento y caso de prueba asignados. Sin esos cuatro elementos la historia permanece en refinamiento.

La Definition of Done exige que la historia esté implementada en frontend y backend, con las validaciones de servidor, con la auditoría correspondiente si toca datos sensibles, probada contra su caso de prueba, revisada estáticamente por otro miembro del equipo, documentada en el manual correspondiente y desplegada en el entorno de pruebas. Una historia que cumpla todo salvo la documentación se considera terminada con deuda explícita registrada en el sprint.

# 9. Métricas y control del plan

El plan se controla con pocas métricas, elegidas por su capacidad de revelar problemas antes de que se conviertan en sorpresas. La velocidad promedio mide los puntos entregados por sprint y es la base para comprometer el siguiente. El porcentaje de historias comprometidas que se terminan mide la realista del plan; por debajo del 80 por ciento de forma sostenida se reduce el alcance. Los defectos por historia miden la calidad del incremento y la tasa de casos de prueba aprobados mide la cobertura funcional real del sistema.

Tabla 7  Indicadores de seguimiento del equipo

| Indicador | Fórmula | Meta |
| --- | --- | --- |
| Velocidad | Puntos terminados por sprint. | Entre 26 y 32 puntos. |
| Compromiso cumplido | Historias terminadas dividido entre historias comprometidas. | 80 por ciento o más. |
| Tasa de aprobación de casos | Casos aprobados dividido entre casos ejecutados. | 95 por ciento o más. |
| Defectos por historia | Defectos abiertos dividido entre historias terminadas. | Menor que 0,5. |
| Deuda técnica registrada | Hallazgos de auditoría abiertos. | Descenso continuo mes a mes. |

# 10. Riesgos del plan

Tabla 8  Riesgos del plan de trabajo

| Riesgo | Impacto potencial | Respuesta prevista |
| --- | --- | --- |
| Corregir la protección de rutas revela fallos en pantallas administrativas. | Retraso en el Sprint 0. | Alinear la prueba de rol con el backend desde el primer día. |
| El arreglo del endpoint de moras afecta pantallas ya entregadas. | Regresiones en cobranza. | Cubrir el módulo con su caso CP-045 antes de cerrar el sprint. |
| Las historias de integraciones externas no tienen proveedor definido. | Bloqueo del Sprint 6. | Mantenerlas en backlog futuro hasta firmar el alcance. |
| La automatización de pruebas es todavía mínima. | Mayor esfuerzo de verificación manual. | Automatizar primero cálculo financiero y pagos, donde está el riesgo de dinero. |
| Cambios de alcance solicitados a mitad de sprint. | Contaminación del objetivo del sprint. | Todo cambio entra al backlog y se negocia en la planificación siguiente. |

# Referencias

Equipo de Ingeniería de Software. (2026). Documento de Requerimientos del Software de LoanSoft. LoanSoft.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. Scrum.org.

Equipo de Ingeniería de Software. (2026). Manual Técnico de LoanSoft. LoanSoft.